Приложение 8

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Приложение 7

к муниципальной программе   
«Развитие дорожно-  
транспортной системы города   
Барнаула на 2015-2030 годы»

ПЛАН

устройства (монтажа) линий наружного освещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объектов по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Павловский тракт (Гостевой маршрут) с двух сторон | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 926,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 130 409,90000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 129 483,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Съезды с Павловского тракта на ул.Малахова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 324,10000 | 0,00000 | 11 271,30000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 947,20000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Ул.Автотранспортная | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 508,40000 | 0,00000 | 3 662,40000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 154,0000 | 0,00000 |
| 4 | Ул.Семипалатинская, от дома №174 до дома №78, ул.Демьяна Бедного | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 023,50000 | 0,00000 | 35 329,60000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34 306,10000 | 0,00000 |
| 5 | Ул.Кольцова, ул.Лермонтова в п.Затон | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 421,60000 | 0,00000 | 49 021,20000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 599,60000 | 0,00000 |
| 6 | Ул.Власихинская, от ш.Ленточный Бор до центрального входа кладбища | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 368,20000 | 0,00000 | 2 183,20000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 815,00000 | 0,00000 |
| 7 | Ул.Водопроводная от ул.Парижской Коммунны до дома №132 | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 256,40000 | 0,00000 | 1 348,30000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 091,90000 | 0,00000 |
| 8 | Ул.Герцена, от дома №15 до ул.Мусоргского | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102,30000 | 0,00000 | 3 643,10000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 540,80000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Ул.Заринская | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 421,10000 | 0,00000 | 3 216,90000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 795,80000 | 0,00000 |
| 10 | Ул.Интернациональная от пр-кта Комсомольского до пер.Некрасова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 196,90000 | 0,00000 | 779,60000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 582,70000 | 0,00000 |
| 11 | Пр-кт Калинина, от ул.Кулагина до пр-кта Космонавтов | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 540,20000 | 0,00000 | 18 704,00000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 163,80000 | 0,00000 |
| 12 | Пр-кт Калинина, от пр-кта Космонавтов до ул.Петра Сухова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 340,90000 | 0,00000 | 1 385,30000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 044,40000 | 0,00000 |
| 13 | Пр-кт Калинина, от ул.Северо-Западной до ул.Ткацкой | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 274,40000 | 0,00000 | 1 248,30000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 973,90000 | 0,00000 |
| 14 | Автомобильная дорога от ул.Дальней до ул.Ковыльной, ул.Ковыльная; автомобильная дорога от ул.Ковыльной до ул.Сосновой, в п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 274,50000 | 0,00000 | 78 360,60000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76 086,10000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | Ул.Кулагина, от пр-кта Калинина до пр-кта Ленина | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 295,70000 | 10 298,20000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 002,50000 |
| 16 | Ул.Лазурная, от ул.Власихинской до пр-да Южного Власихинского | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 378,40000 | 6 557,90000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 179,50000 |
| 17 | Пр-кт Ленина, от пр-кта Космонавтов до пр-кта Космонавтов | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73,90000 | 2 670,10000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 596,20000 |
| 18 | Ул.Малахова, от  пр-кта Космонавтов до малой проезжей части пр-кта Космонавтов | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 168,50000 | 1 372,90000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 204,40000 |
| 19 | Малая проезжая часть пр-кта Космонавтов, от пр-кта Калинина до пр-кта Ленина | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 266,10000 | 9 281,10000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 015,0000 |
| 20 | Ул.Мало-Тобольская, от пр-кта Ленина до ул.Промышленной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 151,50000 | 4 932,70000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 781,20000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Ул.Мусоргского, от ул.Белинского в сторону ул.Полевой | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 425,80000 | 14 773,50000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 347,70000 |
| 22 | Ул.Новоросийская, от ул.Павловского тракта до ул.Автотранс-портной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 320,90000 | 1 954,00000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 633,10000 |
| 23 | Ул.Звездная | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 365,50000 | 81 495,00000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 79 129,50000 |
| 24 | Пер.Трудовой | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 449,40000 | 15 587,10000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 137,70000 |
| 25 | Ул.Полевая, от ул.Мусоргского до ул.Чайковского | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 277,90000 | 9 687,90000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 410,00000 |
| 26 | Пр-д от ул.Сиреневой до ул.Сергея Ускова (в районе МБОУ «СОШ №135») | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 295,70000 | 10 298,20000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 002,50000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27 | Ул.Промышленная, от ул.Чкалова до ул.Партизанской | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 253,20000 | 1 266,00000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 012,80000 |
| 28 | Ул.Просторная, от ул.Павловского тракта до ул.Жасминной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 528,70000 | 11 528,20000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 999,50000 |
| 29 | Ул.Северо-Западная, от  пр-кта Калинина до ул. Сергея Лазо | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 572,80000 | 4 489,80000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 917,00000 |
| 30 | Пер.Радищева | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 183,80000 | 893,40000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 709,60000 |
| 31 | Ул.Сосновая, от дома №52 до ул.Новосибир-ской в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 202,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 41 493,60000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 290,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | Пр-д Ангарский, от дом 157Б по пр-зду Ангарский до дома №67 по ул.Краевой | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 093,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 732,20000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 638,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | Ул.Солнцева, от ул.С-Западной до ул.2-й  С-Западной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 372,60000 | 12 942,70000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 570,10000 |
| 34 | Ул.Целинная, от ул.Весенней до ул.Суворова в мкн-не Новосиликатный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 284,30000 | 0,00000 | 9 902,20000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 617,90000 | 0,00000 |
| 35 | пр-д Южный, ул.Куета | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 366,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 135,80000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 768,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | Ул.Просечная, от дома №28 до дома №74, проезды к ул.Кутузова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 534,20000 | 12 542,60000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 008,40000 |
| 37 | Изготовление проектной и технической документации | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 589,50000 | 8 336,80000 | 7 914,60000 | 20 840,90000 |
| 38 | Технологическое присоединение построенных линий наружного освещения | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 224,80000 | 819,000000 | 1 094,40000 | 2 138,20000 |
| ИТОГО по объектам: | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 256 771,50000 | 220 056,00000 | 212 571,30000 | 689 398,80000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета  по дорожному хозяйству,  и транспорту города Барнаула | В.И. Ведяшкин |
| Председатель комитета  по финансам, налоговой  и кредитной политике  города Барнаула | О.А. Шернина |