- Приложение 3

- к постановлению

- администрации города

- от _____________№______

- Приложение 1

к подпрограмме «Благоустройство

территории жилой застройки города

Барнаула на 2015 – 2030 годы»

ПЛАН

реализации мероприятия Подпрограммы «Благоустройство контейнерных площадок в частном секторе»

| № п/п | Перечень мер | Сроки реализации мероприя-тия | Исполни-тель мероприя-тия | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  | Объемы финансирования из городского бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | Всего | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Устройство контейнерных площадок, в том числе: | 2015-2020 годы | Комитет жилищно-комму-нального хозяйства города Барнаула | 92 | 92 | 98 | 38 | 0 | 14 | 4475,2 | 3185,8 | 1289,3 | 0 | 531,7 |
|  | под 3 контейнера (шт.) |  |  | 58 | 58 | 63 | 25 | 0 | 12 | 2422,1 | 1715,8 | 706,3 | 0 | 433,8 |
|  | под 5 контейнеров (шт.) |  |  | 34 | 34 | 35 | 13 | 0 | 2 | 2053,1 | 1470,0 | 583,0 | 0 | 97,9 |
| 2. | Устройство асфальтобетонных |  |  | 672 | 672 | 672 | 294 | 0 |  | 473,7 | 328,9 | 144,8 | 0 | 436,4 |
|  | оснований для порталов, кв. метров, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 м х 3 м |  |  | 672 | 672 | 672 | 294 |  |  | 473,7 | 328,9 | 144,8 |  |  |
|  | 4 м х 3 м |  |  |  |  |  |  | 0 | 216 |  |  |  | 0 | 436,4 |
| 3. | Восстановле-ние элементов ограждения контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 101,3 |

- Председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства города Барнаула                                                                                             А.Ф.Бенс

- Председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике 
города Барнаула                                                                                                                                           Н.А.Тиньгаева