Приложение 4

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3  
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению объектов водоснабжения и

водоотведения пригородной зоны города Барнаула

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ный  исполни-тель | Срок реали­зации | Объем выполнен-ных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | Источники финансиро­вания |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Обская,4 | УЕЗСКС | 2017-2019 | 1 | 1000,0 | 176,0 | 4446,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5622,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 176,0 | 4446,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5622,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 2 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Кленовая,9г | УЕЗСКС | 2018-2020 | 1 | 0,0 | 236,4 | 613,7 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6081,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 236,4 | 613,7 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6081,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 3 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Черницк, ул.Школьная,18а | УЕЗСКС | 2017-2018 | 1 | 848,0 | 5498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6346,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 848,0 | 5498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6346,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 4 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Черницк, ул.Пионерская,17б | УЕЗСКС | 2017 | 1 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 5 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Мохнатушка, ул.Нагорная,26 | УЕЗСКС | 2017-2018 | 1 | 900,0 | 5888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6788,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 900,0 | 5888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6788,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 6 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Березовка, ул.Центральная,6 | Комитет, УЕЗСКС | 2019-2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 800,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17108,5 | 0,0 | 17908,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 800,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17108,5 | 0,0 | 17908,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 7 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Научный Городок,58 | Комитет, УЕЗСКС | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 8 | Строительство кольцевой сети водопровода от ул.Бирюзовой,11а до ул.Нагорной,32, п.Новомихайловка г.Барнаула | Комитет | 2017-2019 | 440 | 287,9 | 858,0 | 1532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2678,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 287,9 | 858,0 | 1532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2678,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 9 | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Декоративной, 51г, микрорайон «Спутник» г.Барнаула | Комитет | 2017-2023 | 1 | 1000,0 | 432,0 | 0,0 | 212,0 | 5015,0 | 145102,2 | 69594,2 | 0,0 | 0,0 | 221355,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77089,9 | 58998,2 | 0,0 | 0,0 | 136088,1 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19294,6 | 596,0 | 0,0 | 0,0 | 19890,6 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 432,0 | 0,0 | 212,0 | 5015,0 | 48717,7 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 65376,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 10 | Строительство водопроводной сети от ул.Ржевской по ул.Сибирской, ул.Стрелецкой, ул.Волжской в п.Борзовая Заимка г.Барнаула | Комитет | 2017-2019 | 1100 | 800,0 | 1208,7 | 7479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9487,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 800,0 | 1208,7 | 7479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9487,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 11 | Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул.Закатная,28 в п.Лесном | Комитет | 2017-2019 | 1 | 1000,0 | 447,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1521,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 447,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1521,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 12 | Реконструкция артезианского водозабора в п.Казенная Заимка, по ул.Соколиной 55 | Комитет | 2017-2024 | 1 | 337,9 | 500,3 | 0,0 | 4577,0 | 4577,0 | 500,0 | 94792,5 | 28700,0 | 0,0 | 133984,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93610,5 | 0,0 | 0,0 | 93610,5 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 945,6 | 0,0 | 0,0 | 945,6 | краевой бюджет |
| 337,9 | 500,3 | 0,0 | 4577,0 | 4577,0 | 500,0 | 236,4 | 28700,0 | 0,0 | 39428,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 13 | Переключение водоснабжения жилой застройки в п.Лесном по адресам: п.Лесной, 1-15 на артезианский водозабор по ул.Закатной, 28 | Комитет | 2018-2022 | 1 | 0,0 | 1388,0 | 1352,9 | 1335,0 | 24536,0 | 38424,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67036,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1388,0 | 1352,9 | 1335,0 | 24536,0 | 38424,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67036,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 14 | Напорный канализационный коллектор и КНС в п.Центральный, от ул.Тополиной,1а до КНС, по пр-кту Дзержинского, 16а | Комитет | 2018-2029 | 1 | 0,0 | 330,0 | 4202,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4532,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 330,0 | 4202,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4532,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 15 | Водоснабжение индивидуальных жилых домов по ул.Сибирской,  1-40, ул.Лесная Поляна, 2-12 в с.Власиха | Комитет | 2018-2023 | 1 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1893,0 | 0,0 | 0,0 | 5929,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1893,0 | 0,0 | 0,0 | 5929,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 16 | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Садовой,83 в п.Казенная Заимка | Комитет | 2022-2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 11756,6 | 0,0 | 0,0 | 11806,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 11756,6 | 0,0 | 0,0 | 11806,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 17 | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Промышленной, 14а и строительство водопроводных сетей в п.Центральный, микрорайон «Приозерное», в том числе: | Комитет | 2019-2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 5228,2 | 4954,3 | 4954,3 | 0,0 | 0,0 | 15737,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 5228,2 | 4954,3 | 4954,3 | 0,0 | 0,0 | 15737,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул.Промышлен-ная, 14а | Комитет | 2021-2023 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5228,2 | 4954,3 | 4954,3 | 0,0 | 0,0 | 15136,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5228,2 | 4954,3 | 4954,3 | 0,0 | 0,0 | 15136,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| Строительство водопроводных сетей в п.Центральный, микрорайон «Приозерное» | Комитет | 2019-2020 |  | 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 18 | Водопроводная сеть в одну линию, ул.Школьная, 18а, п.Черницк | Комитет | 2021-2022 | 465 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 973,9 | 999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1973,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 973,9 | 999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1973,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 19 | Водопровод с.Лебяжье, по ул.Опытная Станция, 1 до ул.Опытная Станция, 102б | Комитет | 2021-2025 | 3150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 3460,0 | 0,0 | 28120,1 | 31600,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 3460,0 | 0,0 | 28120,1 | 31600,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 20 | Проектирование и строительство водопроводных сетей  в п.Ягодное г.Барнаула Алтайского края | Комитет | 2022-2025 | 1891 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3118,4 | 2818,6 | 0,0 | 28120,1 | 34057,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3118,4 | 2818,6 | 0,0 | 28120,1 | 34057,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 21 | Водопроводная сеть по ул.Обской,4, п.Бельмесево | Комитет | 2023 | 2552 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 22 | Проектирование и установка системы обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе по ул.Бирюзовой,11а,п.Новомихайловка | Комитет | 2022-2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,2 | 1578,2 | 0,0 | 0,0 | 3156,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,2 | 1578,2 | 0,0 | 0,0 | 3156,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 23 | Проектирование и установка системы обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе по пер.Пятигорско-му,1, п.Центральный | Комитет | 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 24 | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул.Куета, г.Барнаула, Алтайского края | Комитет | 2025 | 1100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1300,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1300,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 25 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул.Ржевской, ул.Майской в п.Борзовая Заимка | Комитет | 2024-2025 | 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 17900,0 | 18400,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 17900,0 | 18400,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 26 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул.Геологов в п.Борзовая Заимка | Комитет | 2024-2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 18900,0 | 19400,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 18900,0 | 19400,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 27 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул.Академи-ческой, ул.Байкальской, ул.Вечерней, ул.Рудной, ул.Удачной в п.Борзовая Заимка | Комитет | 2024-2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 14900,0 | 15400,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 14900,0 | 15400,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 28 | Строительство артезианского водозабора по ул.Белгородской, 27а в п.Бельмесево г.Барнаула Алтайского края | Комитет | 2022-2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,5 | 107622,3 | 0,0 | 2154,6 | 109957,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1795,5 | 1795,5 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,5 | 107622,3 | 0,0 | 359,1 | 108161,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 29 | Строительство водопроводной сети по проезду Кольцова 1-19 в микрорайоне Затон г.Барнаула | Комитет | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 30 | Строительство уличной канализационной сети по ул.Баумана от бульвара 9 Января до ул.Карла Маркса | Комитет | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 31 | Строительство водопроводной сети по ул.Боровой в п.Ягодное г.Барнаула Алтайского края | Комитет | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 32 | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул.Березовая роща, п.Плодопитомник, г.Барнаула Алтайского края | Комитет | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 33 | Проектирование и строительство водопроводной сети на ст.Ползуново, г.Барнаула Алтайского края | Комитет | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджет-ные источники |
| 34 | Приобретение водопровода по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, примерно в 852м по направлению на юго-запад от теплового пункта по ул.Декорати-вной, 2а | КУМС | 2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| ИТОГО: | | | | 11398/19 | 7173,8 | 17000,0 | 21482,9 | 11551,6 | 42350,1 | 196907,6 | 315119,7 | 47308,5 | 118894,8 | 777789,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77089,9 | 152608,7 | 0,0 | 0,0 | 229698,6 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19294,6 | 1541,6 | 0,0 | 1795,5 | 22631,7 | краевой бюджет |
| 7173,8 | 17000,0 | 21482,9 | 11551,6 | 42350,1 | 100523,1 | 160969,4 | 47308,5 | 117099,3 | 525458,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |